「今」の辞書

Ima no Jisho — The Living Dictionary

アプリ要件定義書　ver 1.0

2026年3月　作成

言葉は生きている。辞書も、生きているべきだ。 AIが「今の使われ方」を学習し、リアルタイムで意味を更新する辞書アプリ

# 1. エグゼクティブサマリー

## 1-1. アプリ概要

「今」の辞書は、従来の辞書アプリが抱える「情報が古い」「現代の使われ方が反映されない」という課題を解決する、AI搭載の次世代辞書アプリです。従来の辞書的定義に加え、AIが現代のSNS・ニュース・口語表現を解析し、「本来の意味」と「今の使われ方」を並列表示します。

🎯 ターゲット 日本語・英語の正確な意味と現代的な使われ方を両方知りたい日本人ユーザー

💡 コアバリュー 「辞書に載っている意味」+「今こう使われている意味」を同時に確認できる唯一のアプリ

## 1-2. ビジネスゴール

| 指標 | 目標値 |
| --- | --- |
| ローンチ目標 | iOS / Android 同時リリース（MVP） |
| 初期ユーザー | リリース後3ヶ月で1万ダウンロード |
| マネタイズ | フリーミアム（基本無料、Premium月額 ¥480） |
| SNS活用 | 開発過程をリアルタイム発信し、ローンチ前から認知獲得 |

# 2. 解決する課題

## 2-1. 既存辞書アプリの限界

現在市場にある辞書アプリ（大辞泉、英辞郎、Google翻訳など）はすべて「編集者が事前に記載した意味」を表示するだけです。以下の課題が放置されています。

- 言葉の現代的な使われ方が反映されない（「ヤバい」＝肯定的意味での普及など）

- 「本来の意味」と「今の意味」が混在しても区別できない

- 勘違いして使われている言葉・漢字の誤読が正しい情報として広まるのを防げない

- 英語も同様：スラング・現代的ニュアンスの変化に対応できない

## 2-2. ユーザーが本当に知りたいこと

| シーン | 知りたいこと | 既存アプリの問題 |
| --- | --- | --- |
| メールを書く | 「確認させていただく」は正しい敬語？ | 誤用の蔓延を把握できない |
| SNSを読む | 「エモい」って辞書的にはどういう意味？ | 新語・スラングに未対応 |
| 外国人に説明 | 「空気を読む」を英語でどう言う？ | 文化的ニュアンスが欠落 |
| 雑学として | 「情けは人のためならず」の本当の意味は？ | 誤用の説明が不十分 |
| 学習として | 「煮詰まる」の本来の意味と今の使われ方 | 新旧対比の機能がない |

# 3. 機能要件

## 3-1. コア機能

### ① AI辞書検索（メイン機能）

ユーザーが単語や語句を入力すると、以下を並列表示します。

- 📖 辞書的定義：信頼できる辞書データソースからの正式な意味

- 🔄 今の使われ方：AIが現代の文脈・ニュアンスを解析した現代的意味

- ⚠️ 注意事項：誤用・混同されやすい使い方の警告表示

- 📚 用例：辞書的用例 + 現代の自然な用例（SNS・会話・ビジネス別）

- 🔗 情報源表示：根拠となった辞書名・参照URLを明示

📌 表示例 「確信犯」→ 辞書：道徳的に正しいと信じて行う犯罪 ／ 今：故意にルールを破る人（誤用が定着）

### ② 今日の一言

- 毎日1回、言葉に関する豆知識・気づきを配信

- テーマ例：ら抜き言葉、勘違いしやすい慣用句、漢字の多義的用法（切る、取る、立つ など）

- 「今日の一言」はシステム全体で統一（全ユーザー同一コンテンツ）

- 理由：コミュニティ感の醸成、SNSでの拡散・話題化を狙う

### ③ カレンダー履歴

- ログイン日・アプリ閲覧日をカレンダー表示（連続記録を可視化）

- 閲覧した「今日の一言」を日付ごとに振り返り可能

- 検索した単語の履歴も保存・確認できる

## 3-2. 対応言語

| 言語 | 内容 |
| --- | --- |
| 日本語（v1.0） | 和語・漢語・外来語・新語・スラング・誤用表現 |
| 英語（v1.0） | 標準英語・スラング・British/American差異・現代的ニュアンス変化 |
| 日英対訳（v1.0） | 文化的に翻訳困難な言葉の解説（例：空気を読む、おもてなし） |
| 中国語・韓国語（v2.0以降） | 第二弾リリースで追加予定 |

## 3-3. 機能優先度マトリクス（MVP定義）

| 機能 | v1.0 MVP | v2.0以降 |
| --- | --- | --- |
| AI辞書検索（日本語） | ✅ 必須 | 精度向上・辞書ソース拡充 |
| AI辞書検索（英語） | ✅ 必須 | 方言・地域差対応 |
| 今日の一言 | ✅ 必須 | カスタマイズ機能 |
| カレンダー履歴 | ✅ 必須 | 詳細分析・グラフ |
| ユーザーログイン | ✅ 必須（匿名可） | ソーシャルログイン |
| お気に入り登録 | △ 検討 | ✅ 対応 |
| 単語テスト・クイズ | ❌ 対象外 | ✅ 対応 |
| コミュニティ投稿 | ❌ 対象外 | ✅ 検討 |

# 4. 非機能要件

## 4-1. AI・データ品質

### 使用AIモデル

言語の意味・文脈理解に優れたモデルを採用します。

- Claude API（Anthropic）：日本語の文化的ニュアンス・敬語・慣用表現に強み

- GPT-4o（OpenAI）：英語ネイティブ表現の豊富な学習データ

- A/Bテストで精度を比較し、言語ごとに最適なモデルを選定

### 情報源（辞書ソース）

| 言語 | 辞書ソース | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 日本語 | 大辞泉（小学館） | 辞書的定義のベース |
| 日本語 | 日本語WordNet | 同義語・類義語ネットワーク |
| 英語 | Oxford Learner's Dictionaries API | 辞書的定義のベース |
| 英語 | Merriam-Webster API | アメリカ英語・スラング |
| 共通 | AIによるWeb解析 | 「今の使われ方」生成 |

📌 情報源ポリシー すべての表示に参照辞書名・取得日を明示。AIが生成した解説には「AI解析」タグを付与し、辞書的定義と明確に区別する。

## 4-2. 出力の一貫性対策

「同じ単語を検索するたびに結果が変わる」問題への対策を設計段階で組み込みます。

- キャッシュ戦略：同一単語の検索結果を24時間キャッシュ（辞書的定義は永続キャッシュ）

- プロンプト設計：temperature=0.2 以下に設定し、出力の揺れを最小化

- ベースライン固定：辞書的定義部分はAPIから直接取得し、AI生成に依存しない

- フラグ管理：「今の使われ方」が変化した場合のバージョン管理・更新ログ

## 4-3. 誤情報リスク対策

- 誤情報防止ラベル：AI生成コンテンツには明示的にラベルを表示

- 信頼スコア：情報源の権威性スコアを表示（辞書API > AI解析）

- ユーザーフィードバック：「この説明は誤りでは？」ボタンを設置、レポートを人間がレビュー

- 定期レビュー：主要1,000単語の出力を月次で人間が確認・修正

## 4-4. パフォーマンス目標

| 指標 | 目標値 |
| --- | --- |
| 検索レスポンス（キャッシュあり） | < 500ms |
| 検索レスポンス（AI生成） | < 3秒 |
| アプリ起動時間 | < 2秒 |
| 月間APIコスト目安 | ユーザー1万人時 < $500 |
| クラッシュ率 | < 0.1% |

# 5. 技術スタック（案）

## 5-1. 構成概要

| レイヤー | 技術選定（案） | 理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド（モバイル） | Flutter | iOS/Android同時開発・UI品質 |
| バックエンド API | FastAPI（Python） | AI連携・非同期処理の容易さ |
| データベース | Supabase（PostgreSQL） | 認証・リアルタイム・OSS |
| キャッシュ | Redis | 辞書結果の高速配信 |
| AI API | Claude + GPT-4o | 日本語・英語の強みを使い分け |
| 辞書API | Oxford API / 大辞泉API | 信頼性の高いソースデータ |
| ホスティング | AWS / GCP | スケーラビリティ |
| CI/CD | GitHub Actions | 自動テスト・デプロイ |
| 分析 | Mixpanel + Firebase | ユーザー行動分析 |

# 6. 懸念点・リスクと対策

| 懸念点 | リスクレベル | 対策 |
| --- | --- | --- |
| AI誤情報の出力 | 高 | 辞書APIをベースに、AI解析は「補足」として位置づけ。ラベル明示＋ユーザーレポート機能 |
| 検索ごとに異なる出力 | 中 | キャッシュ＋低temperature設定。辞書定義は静的データで固定 |
| 辞書APIコスト | 中 | 月次コスト上限設定。Premium機能として有料化でコスト回収 |
| 今日の一言コンテンツ枯渇 | 低 | 3ヶ月分（約90コンテンツ）を事前生成してストック。追加は月次バッチ生成 |
| 著作権・辞書利用規約 | 高 | 各辞書APIの商用利用規約を事前確認。必要に応じてライセンス契約 |
| ユーザーごとの一言統一 vs 個別化 | 低（設計判断済） | v1.0は全ユーザー統一。SNS拡散・コミュニティ感を優先 |
| 英語ネイティブへの展開 | 低 | v1.0は日本人向け。英語学習者としての日本人ユーザーに集中 |

# 7. 開発過程のSNS発信戦略

## 7-1. 発信の目的

- ローンチ前からファンベースを構築（Build in Public戦略）

- フィードバックを開発に活かす（早期ユーザーインタビュー）

- 「辞書×AI」という新ジャンルの認知獲得

## 7-2. 発信プラットフォーム

| SNS | コンテンツ方針 |
| --- | --- |
| X（Twitter） | 開発日記・学んだこと・マイルストーン報告・雑感（140-240字） |
| Instagram | UIデザインのスクショ・言葉の豆知識カード・アプリ開発の舞台裏 |
| TikTok | 「この言葉の意味、実は…」系の知識動画（アプリの世界観体験） |
| Note / Zenn | 技術記事・設計の意思決定ログ（詳細版） |

## 7-3. 発信コンテンツ比率

- 共感・豆知識コンテンツ 60%：「この言葉の誤用、あなたもしてた？」系

- 進捗報告 30%：「〇〇機能を実装しました」→ユーザー視点の言葉に変換

- 相談・意見収集 10%：「こういう機能どう思いますか？」

💡 発信例 「ら抜き言葉って実は意味が変わるって知ってた？ 来れる≠来られる このアプリで確認できるようにしてます」

# 8. 開発ロードマップ

| フェーズ | 期間（目安） | マイルストーン |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：設計 | 2週間 | 要件定義完成・技術選定・デザインシステム策定 |
| Phase 1：MVP開発 | 8週間 | AI検索（日本語）・今日の一言・基本UI完成 |
| Phase 2：英語対応 | 4週間 | 英語検索・日英対訳機能追加 |
| Phase 3：QA & β版 | 3週間 | クローズドβテスト・バグ修正・パフォーマンス改善 |
| Phase 4：ローンチ | 1週間 | App Store / Google Play 申請・プレスリリース |
| Phase 5：v2.0 | 継続 | カスタマイズ機能・クイズ・コミュニティ機能 |

# 9. 成功指標（KPI）

| 指標 | 3ヶ月後目標 | 6ヶ月後目標 |
| --- | --- | --- |
| 総ダウンロード数 | 10,000 | 50,000 |
| DAU（日次アクティブ） | 2,000 | 10,000 |
| 今日の一言 開封率 | 40%以上 | 50%以上 |
| 検索/ユーザー/日 | 3回以上 | 5回以上 |
| Premium転換率 | 3% | 8% |
| App Store評価 | 4.2★以上 | 4.5★以上 |
| SNSフォロワー合計 | 3,000 | 10,000 |

# 10. 付録：用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| MVP（Minimum Viable Product） | 最小限の機能で価値を検証できる製品バージョン |
| 今の使われ方 | AIが現代のテキストデータを解析して生成した、辞書的定義と異なる現代的意味 |
| 辞書的定義 | 信頼できる辞書APIから取得した公式の語義 |
| 今日の一言 | 全ユーザーに毎日1回配信する言葉の豆知識コンテンツ |
| フリーミアム | 基本機能無料、一部機能を月額課金で提供するビジネスモデル |
| Build in Public | 開発過程をリアルタイムでSNS発信し、透明性とコミュニティを構築する戦略 |

© 2026 「今」の辞書 プロジェクト　─　本ドキュメントは随時更新されます